X-Soft Soluções

**StudyEach**

Atas de Reunião

Sprint 6

Versão 1.1

**Histórico de Alterações**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Responsável** |
| 28/11/2016 | 1.0 | Criação do documento | Tiago Damascena |
| 02/12/2016 | 1.1 | Atualização do documento | Tiago Damascena |
|  |  |  |  |

**Sprint Planning**

**28/11/2016**

O projeto foi retomado após um longo período, devido a isso todos os artefatos precisarão ser reavaliados nessa Sprint. Foram definidas atividades base para guiar a equipe nesse início de projeto. O Scrum Team se comprometeu a realizar as atividades selecionadas no prazo estabelecido respeitando os objetivos. As tarefas que definem o que deve ser feito para a retomada do projeto foram cadastradas no GitHub e estão à disposição da Equipe para serem escolhidas e desenvolvidas.

**Sprint Review**

**02/12/2016**

Nessa Sprint a equipe ficou focada na parte de organização e projeto devido a reabertura do projeto após um longo período de tempo, devida a isso as principais atividades desenvolvidas pela equipe foram:

* Definir os artefatos necessários ao projeto como os requisitos, cronograma, atas de reunião, definição e monitoramento dos riscos entre outros artefatos requeridos pelo processo.
* Definição de um novo modelo de gerência de configuração que pudesse aproveitar ao máximo as funcionalidades fornecidas pela ferramenta GitHub.
* Incorporar ao processo práticas do eXtreme Programming como o TDD, equipe auto gerenciável, nivelamento de conhecimento da equipe entre outros.
* Realizar a reorganização da estrutura de repositório.
* Definir um padrão de código e uma ferramenta para automatizar a verificação o mesmo (CodeSniffer).
* Definir uma ferramenta de Integração Contínua (Travis CI).
* Definir uma ferramenta de verificação do padrão de código no repositório (Code Climate).

**Sprint Retrospective**

**02/12/2016**

Essa Sprint foi bastante produtiva, conseguindo deixar o projeto pronto para iniciar o desenvolvimento novamente. Faltou comprometimento por parte da equipe, mas que poderá ser compensado nas próximas Sprints.

As medições ainda não foram realizadas pelo Gerente de Qualidade, mas os dados foram armazenados para que possa ser feita em breve.

O objetivo para a próxima semana é de correção dos problemas presentes no sistema para em seguida começar o desenvolvimento de novas funcionalidades.