X-Soft Soluções

**StudyEach**

Atas de Reunião

Sprint 7

Versão 1.1

**Histórico de Alterações**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Responsável** |
| 05/12/2016 | 1.0 | Criação do documento | Tiago Damascena |
| 09/12/2016 | 1.1 | Atualização do documento | Tiago Damascena |
|  |  |  |  |

**Sprint Planning**

**05/12/2016**

Foram definidas atividades a serem desenvolvidas nessa Sprint baseadas nas necessidades do projeto e do processo e nas não conformidades encontradas na reavaliação do projeto.

Levou-se em consideração a dificuldade e habilidade da equipe para a realização dos itens apresentados e o alto conhecimento dos desenvolvedores em relação a esse projeto. O Scrum Team se comprometeu a realizar os itens selecionados no prazo estabelecido respeitando os objetivos. As tarefas que definem o que deve ser feito para a realização de cada tarefa cadastradas no GitHub e estão à disposição da Equipe para serem escolhidas e desenvolvidas.

**Sprint Review**

**09/12/2016**

Nessa Sprint a equipe tentou corrigir o que havia de errado com o sistema, corrigindo problemas encontrados, melhorando a padronização de código e criando testes para cobrir o que já estava pronto no sistema. As alterações no processo surtiram efeito, melhorando a organização do mesmo e tornando a gerência mais fácil. Foi dado início a utilização das novas ferramentas definidas na Sprint anterior e o novo processo de Gerência de Configuração foi posto em prática, mostrando resultados surpreendentes.

As principais atividades desenvolvidas pela equipe foram:

* Corrigir não conformidades relacionadas a edição de alguns campos no sistema.
* Corrigir problemas de configuração nas ferramentas de Integração Contínua, teste e padronização de código.
* Refatorar o Código existente.
* Criar testes para as funções existentes do sistema.

**Sprint Retrospective**

**09/12/2016**

Essa Sprint teve uma produtividade razoável devido a diversos problemas encontrados na configuração inicial das ferramentas e falta de comprometimento da equipe. Esses problemas poderiam ter sido evitados se tivéssemos um conhecimento maior das ferramentas e um histórico de lições aprendidas. Houve problemas de gerência que levaram a equipe a não desenvolver suas atividades e foram definidas muitas atividades para uma única semana, fazendo com que o cronograma não pudesse ser cumprido e essas atividades fossem deixadas para a próxima semana.

As medições dessa Sprint e da passada foram realizadas pelo Gerente de Qualidade.

Para as próximas Sprints houve mudanças no processo na tentativa de tornar a equipe mais auto gerenciável, retirando o papel de Gerente de Qualidade e passando suas atribuições para a equipe e para o Scrum Master.

Como objetivos para a próxima semana temos a implementação de diversas novas funcionalidades, continuar a melhoria de código e criação de testes e desenvolver as atividades dessa semana que não foram desenvolvidas.